
PROPUNERE TEHNICĂ
(FORMULAR-CADRU)




INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
Acest formular are rolul de a sprijini eforturile operatorilor economici de a întocmi propunerea tehnică, în acord cu cerințele caietului de sarcini.

În acest sens, în cadrul formularului cadru de propunere tehnică s-au figurat elementele esențiale prevăzute de caietul de sarcini, ofertanții având libertatea de a introduce și alte informații în cadrul propunerii tehnice proprii.

Informațiile marcate cu roșu pe fundal gri reprezentă indicații adresate Ofertanților cu privire la modul în care se va prezenta propunerea tehnică și documentele însoțitoare (anexe). Aceste informații, după completarea formularului de propunere tehnică  se vor elimina 

Informațiile  marcate cu negru reprezintă informații care corespund cu cerințele caietului de sarcini și recomandăm a nu fi eliminate ci doar completate, după caz.



După completarea propunerii tehnice rugăm a se elimina prezenta pagină instrucțiunile de completare din cadrul acesteia.



PROPUNERE TEHNICĂ


Numele Ofertantului: [introduceți numele entității]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Obiectul contractului: 	EXECUTIE LUCRARI „REST DE EXECUTAT ”pentru obiectivul: „Realizarea unui sistem digital de monitorizare si eficientizare a activitătii de depozitare selectiva a deseurilor, centru de aport voluntar la nivelul orasului Slanic Moldova - CAV”, conform documentatiei intocmite de SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL “Memoriu Tehnic – Raport rest de executat Nr.1/18.05.2026”, inregistrat la UAT Slanic Moldova cu nr. 4544/18.05.2026.

1. [bookmark: _Toc529633086]PREZENTAREA GENERALĂ A OFERTANTULUI

[Prezentarea generală a ofertantului trebuie să facă referire cel puțin la :
1. Numele și datele de identificare ale operatorului economic ce înaintează oferta
1. Piața în care acționează operatorul economic ce înaintează oferta (prezentarea pe scurt a activității sale);

	Numele ofertantului: 

	

	Adresa ofertantului: 

	

	CUI:

	

	Număr ORC: 

	

	Domeniul de activitate: 

	

	Prezentare pe scurt a activității ofertantului:
	








1. PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR CE FAC OBIECTULUI VIITORULUI CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asumare a cerințelor prevăzute la cap.3.1. și cap 3.2 din Caietul de sarcini.
În cele ce urmează prezentăm o modalitate de prezentare a acestui capitol, urmând ca ofertantul, după caz, să completeze textul de mai jos (cu negru și fără fundal) și cu alte informații suplimentare, în corelare cu cerințele caietului de sarcini]

1. [bookmark: _Toc31133014]Datele de intrare utilizate de Contractant în scopul derulării activităților de execuție a lucrărilor

În conformitate cu cerințele caietului de sarcini, ne angajăm să realizăm în cadrul viitorului contract de execuție lucrări „Realizarea unui sistem digital de monitorizare si eficientizare a activității de depozitare selectiva a deșeurilor, centru de aport voluntar la nivelul orașului  Slănic Moldova” ținând cont de informațiile identificate în Proiectului Tehnic nr 514/2023, realizat de S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L .
Vom executa lucrările ținând cont la Documentația tehnică pentru execuția lucrărilor ce cuprinde componentele, prezentate în tabelul de mai jos:
	Tabel nr. 1

	Studiul realizat și data realizării acestuia
	Elaborator

	Proiect Tehnic și Detalii de Execuție  (piese scrise și piese desenate)
	S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L

	Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției lucrărilor (piese scrise și piese desenate)
	S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L

	Caietele de sarcini privind modalitatea de execuție a lucrărilor
	S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L

	Liste de cantități (F1-F2-F3)
	S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L

	Fișe tehnice aferente utilajelor ce se vor încorpora în lucrările permanente (F4+F5)
	S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L



așa cum acestea au fost anexate la Caietul de Sarcini fiind parte din documentația de atribuire aferentă procedurii.

Am luat act de faptul că rezultatele și informațiile identificate în Proiectului Tehnic nr 514/2023, realizat de S.C. OPTIM EST CONSTRUCT  S.R.L , respectiv în documentele prevăzute în tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru cuantificarea, evaluarea și realizarea activităților din viitorul Contract de achiziție publică ce se va încheia în urma aplicării prezentei proceduri de atribuire. Orice activitate ce reiese sau se poate deduce, din documentele mai sus precizate, ca fiind necesară pentru realizarea lucrărilor aferente, în scopul atingerii obiectivelor și indicatorilor proiectului, se va considera ca fiind parte a contractului de achiziție publică și va asumată de către noi, fără a putea ridica pretenții cu privire la plăți suplimentare în acest sens.

1. [bookmark: _Toc35518902]Obiectivul general/specific la care contribuie realizarea obiectului contractului 

Prin realizarea viitorului contract de lucrări de construcții în cadrul proiectului de „Realizarea unui sistem digital de monitorizare si eficientizare a activității de depozitare selectiva a deșeurilor, centru de aport voluntar la nivelul orașului  Slănic Moldova” vom contribui la atingerea:
· Obiectivului specific : „Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară”
· [bookmark: _Hlk139460604]Obiectivului general: accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară  care este in deplină corelare cu scopul  „Planul Național de Redresare și Reziliență Componentei C3 – Managementul deșeurilor –Investiția 1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – Subinvestiția I.1.A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”.

1. [bookmark: _Toc35518904]PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR AFERENTE CONTRACTULUI 

	Tabelul nr. 1

	Nr.
	Activitate
	Detaliere activități

	Etapa de concepere a Documentației tehnico-economice- faza P.T.

	Etapa de derulare a execuției lucrărilor

	1
	Execuția lucrărilor de construcție
	Vom executa lucrările așa cum acestea au fost prevăzute în documentațiile tehnico-economice întocmite în cadrul contractului, conform cadrului legal aplicabil în materie respectiv conform PAC, așa cum acestea au fost acceptate de către Beneficiar.



Ne angajăm ca toate activitățile să fie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivelor de investiții.

Am luat act de faptul că, în vederea întocmirii ofertei (propunere tehnică și propunere financiară), am avut posibilitatea de a  parcurge activități de culegere a datelor din teren, prin vizitarea amplasamentelor precum și am avut posibilitatea să consultăm documentația de achiziție aferentă achiziției containerelor care se vor integra în cadrul investiției (procedură nr. CN1065687/26.02.2024 publicată în SEAP).

1. [bookmark: _Toc35518905]PREZENTAREA TERMENELE DE ÎNDEPLINIRE A FIECĂREI  ACTIVITĂȚI  DIN  CADRUL DERULĂRII CONTRACTULUI

Vom implementa viitorul contract în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și vom urmări atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile, conform celor specificate mai jos:

	Tabel nr. 3

	
	Activitate
	Termene limită

	1
	Execuția lucrărilor, inclusiv recepția și darea în exploatare a acestora
	Vom realiza execuția lucrărilor și vom finaliza lucrările conform documentațiilor tehnico-economice avizate/aprobate în termen de 25 zile  de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Recepția lucrărilor o vom realiza în conformitate cu prevederile HG 343/2017, în termen de 10 zile de la data finalizării execuției lucrărilor



Suntem de acord ca termenele de mai sus să se considere termene de referință în procesul de evaluare și monitorizare a modalității de realizare a activităților contractului.


1. [bookmark: _Toc35518906]REZULTATELE AȘTEPTATE ȘI ELEMENTELE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

[Prin acest capitol, ofertantul va prezinta în detaliu rezultatele așteptate și elementele principale ale activităților contractului, conform cap. 3.5. din caietul de sarcini]

Prin modul în care vom îndeplini activitățile principale ale contractului, vom obține rezultatele finale măsurabile, prin parcurgerea activităților principale aferente, conform celor specificate mai jos:
	[bookmark: _Toc35518907]Tabel nr. 4

	Rezultate așteptate
	Activități ce trebuie realizate de Contractant

	Execuția și finalizarea lucrărilor conform documentațiilor tehnico-economice avizate/aprobate
	Vom executa lucrările în conformitate cu cerințele caietului de sarcini respectiv cadrul legal și normativ aplicabil, în baza documentațiilor tehnico economice avizate. 

Ne angajăm să obținem următoarele rezultate ale contractului:
1. Toate lucrările pe discipline vor fi realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Documentațiilor tehnico-economice aprobate respectiv conform cerințelor de calitate indicate de cadrul normativ aplicabil;
1. Toate utilajele/echipamentele vor fi încorporate în lucrările permanente instalate și puse în funcțiune, conform proiectului și cerințelor de calitate/securitate indicate de cadrul normativ aplicabil;
1. Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor vor fi realizate conform cadrului legal aplicabil în materie și anexate cărții construcției;
1. Deșeurile (primare și secundare) vor fi sortate corespunzător și vom respecta în totalitate procedurile privind gestionarea deșeurilor; 
1. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.



1. GARANȚII

[Prin acest capitol, ofertantul va prezinta în detaliu garanția ce poate fi acordată lucrărilor, conform cadrului legal aplicabil în materie, începând cu momentul recepției la finalizarea lucrărilor, conform cap. 3.6. din caietul de sarcini].

Garanția pe care o acordăm lucrărilor este de ________ ani de la data recepției la finalizarea lucrărilor.
[Garanția lucrărilor va fi de minim 3 ani (36 luni) de la data recepției la finalizarea lucrărilor, conform cap. 3.6. din Caietul de sarcini, acesta fiind factor de evaluare în cadrul criteriului de atribuire a c contractului]

Suntem de acord ca eventualele recepții parțiale să nu fie considerate ca fiind recepții ale lucrărilor executate și nu se vor considera drept moment de începere a perioadei de garanție aferente acestora.

Înțelegem că Garanția echipamentelor și utilajelor ce vor fi procurate de noi și apoi incorporate în lucrările ce fac obiectul contractului trebuie să fie cel puțin egală cu cea acordată lucrărilor și, în niciun caz, nu va fi mai mică decât durata de garanție acordată acestora de către producătorul/furnizorul acestora sau, după caz, cele impuse de normativele sau standardele aplicabile acestora.


1. [bookmark: _Toc529633088]MODALITATEA DE ASUMARE A OBLIGAȚIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

6. Obligațiile și responsabilitățile asumate cu privire la executarea lucrărilor.

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă obligațiile ce-i revin, conform cap. 4.2. din caietul de sarcini]

0. Cu privire la documentațiile aferente execuției lucrărilor

Ne asumăm responsabilitatea pentru realizarea documentațiilor necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor ce includ (fără a se limita la):
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);
ii. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):
· Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;
· Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;
· Agremente, Avize, Certificări sau alte documente similare, aferente materialelor/ echipamentelor incorporate în lucrări;
· Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții;
· Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;
· Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.

Vom furniza Achizitorului (Beneficiarului) toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției aferentă execuției lucrărilor (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

0. Cu privire la execuția lucrărilor

Ne asumăm, pe parcursul execuție contractului, următoarele obligații principale:
i. Vom începe execuția lucrărilor după emiterea ordinului de începere de către beneficiar și numai pe baza și in conformitate cu proiectul tehnic de execuție verificat de specialiști atestați și autorizați;
ii. Vom efectua verificarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor;
iii. Vom asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;
iv. Vom convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
v. Vom soluționa neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectantul lucrărilor, cu acordul beneficiarului;
vi. Vom utiliza în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute in proiectul tehnic de execuție, certificate sau pentru care exista agremente tehnice/certificate de conformitate, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor, conform cadrului legal aplicabil în materie. Înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute in proiectul tehnic de execuție  cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se va face numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul prealabil al beneficiarului;
vii. Vom respecta proiectul tehnic de execuție și a detaliilor de execuție avizate de beneficiar pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
viii. Vom supune la recepție numai a construcțiile care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat beneficiarului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 
ix. Voma duce la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
x. Vom remedia, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât in perioada de execuție, cat și in perioada de garanție stabilita potrivit legii; 
xi. Vom readuce terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;
xii. Vom asigura îndeplinirea obligațiilor impuse prin aplicarea principiului DNSH, conform prevederilor Comunicării Comisiei nr. 2021/C 58/01 privind Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, prevederilor OUG 92/2021, cerințelor Proiectului tehnic nr. 514/2023, realizat de S.C. OPTIM EST CONSTRUCT S.R.L și ale prezentei Documentații de atribuire.
xiii. Vom stabili răspunderi tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale in vigoare. 
xiv. Vom participa la întocmirea cărții tehnice a construcției atât la momentul recepție la finalizarea lucrărilor cât și la momentul recepției finale la sfârșitul perioadei de garanție a lucrărilor (actualizare, după caz)
xv. Vom participa la toate ședințele convocate de către Beneficiar, conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, inclusiv la vizitele în teren convocate de către Beneficiar
xvi. Vom suporta în mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cheltuială suplimentară ce poate apărea pe parcursul execuției lucrărilor, care este necesară pentru finalizarea investiției, ca urmare a unor erori de proiectare sau executări defectuoase a lucrărilor, conform art. 24 din Legea 10/1995. Excepție fac cazurile determinate de situații care au apărut datorită unor circumstanțe imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute în etapa de proiectare de către proiectant/executant, în conformitate cu „regulile artei” și care au devenit ulterior necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, elemente ce pot fi decontate din cadrul categoriilor de cheltuieli „diverse și neprevăzute” sau din fonduri suplimentare alocate contractului, conform mecanismelor prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016.



1. [bookmark: _Toc35518911][bookmark: _Toc529633089]CERINȚE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII

7. PREZENTAREA PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII AFERENT EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă planul de management al calității aferent execuției lucrărilor, așa cum acestea sunt prevăzute la cap. 5.1. din caietul de sarcini].

Vom executa  toate lucrările din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 „Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).

Planul calității aferent execuției lucrărilor nu este unul generic, ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.

Cu luarea în considerare a prevederilor Art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calității în construcții, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității va îndeplini următoarele cerințe:
i. va descrie cum vom aplica în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
ii. va demonstra Autorității Contractante cum vom îndeplini cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
iii. va descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
iv. va fi conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

Planul de management al calității trebuie să includă cel puțin:
a) Descrierea structurii noastre organizaționale și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
b) Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
c) Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
d) Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
e) Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.

Anexăm Planul calității la prezenta propunerea tehnică, ca parte a ofertei.

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanți), planul de management al calității va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct responsabilitățile și și măsurile asociate fiecărui membru al grupului precum și implicarea și contribuția în cadrul implementării Planului de Management al Calității de către personalului desemnat din cadrul operatorilor economici participanți la ofertă].

După atribuirea contractului, dacă vom fi desemnați câștigători, respectiv după finalizarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului, vom actualiza Planul calității și îl vom pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi avizat sau va fi returnat pentru revizuire (cu comentarii) de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea  acestui document.

Pe durata executării lucrărilor, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante sau a persoanelor împuternicite în acest sens.

Vom asigura implementarea cerințelor specificate în documentația tehnico-economică elaborată,  în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
i. Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO); 
ii. Standarde, specificații, proceduri interne de la nivelul Beneficiarului. 

În cadrul Contractului activitatea de control al calității va fi realizată astfel încât să se demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția noastră de către Autoritatea Contractantă. 

Ne asumăm obligația elaborării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție. 

Suntem de acord ca cerințele Planului Calității să se aplice în mod obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii. Ne vom asigura ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă execuția lucrărilor. 

În cadrul viitorului contract ne asumăm să întocmim Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.


[bookmark: _Toc491796668][bookmark: _Toc35518913]8.2. Planurile de control a calității 

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă Planurile de control a calității aferent execuției lucrărilor, așa cum acestea sunt prevăzute la cap. 5.2. din caietul de sarcini].

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), vom prezenta spre aprobare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea acesteia un Plan de control al calității executării lucrărilor.

Vom prezinta în cadrul ședinței de demarare a activităților din contract, un Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan va acoperi toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și va identifica Planurile de control al calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 

Planul de control al calității va fi realizat utilizând un format agreat de Autoritatea Contractantă, în baza modelelor stabilite prin legislația specifică, și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.

Vom oferi Autorității Contractante (inclusiv reprezentaților acesteia) posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape a Planului de control al calității aferent și posibilitatea de a verifica conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.

În acest sens Achizitorul (Beneficiarul)  va indica:
1. activitățile la care intenționează să participe în mod special;
1. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Achizitorului  (Beneficiarului).

Vom comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă.
[bookmark: _Toc491796669][bookmark: _Toc35518914]
8.3. Managementul documentelor

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă Managementul documentelor, așa cum acestea sunt prevăzute la cap. 5.3. din caietul de sarcini].

Fiecare document emis de către noi va purta un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de către noi va fi menționat pe fiecare pagină a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de către noi Beneficiarului vor fi în limba română, cu excepția cazului în care Beneficiarul prevede altfel.

Toți parametrii din cadrul documentelor vor fi exprimați în unități din Sistemul internațional de unități.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale vor fi furnizate în format JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Vom furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) vor fi furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Achizitor (Beneficiar): Adobe Reader.

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către noi și într-un format de tip Portable Document Format (PDF), fie direct din fișierele native (export PDF) sau copie scanată a originalelor.

Vom furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice aferente Contractului.

Vom transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Suntem de acord ca Achizitorul (Beneficiarul) să poată accepta abaterea sau să poată solicita realizarea unor modificări suplimentare înainte de a o accepta.


1. [bookmark: _Toc3387020][bookmark: _Toc46235730]CERINȚE PRIVIND MANAGEMENTUL MEDIULUI

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă planul de management al mediului aferent execuției lucrărilor, așa cum acestea sunt prevăzute la cap. 6. din caietul de sarcini].

Vom executa toate lucrările din cadrul Contractului în conformitate cu Planul de management al mediului, care va fi redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 sau echivalent.

Planul de management al mediului aferent execuției lucrărilor nu este generic, ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.

Anexăm propunerii tehnice planul de management al mediului, întocmit conform cerințelor caietului de sarcini.

La întocmirea planului de management al mediului am ținut cont de toate dispozițiile legale în vigoare în materia protecției mediului.

În funcție de modalitatea concretă de realizare a activităților contractului de lucrări, planul de management al mediului prezintă, după caz, informații cu privire (dar fără a ne limita) la:
1. Scopul;
2. Prezentarea lucrărilor ofertate;
3. Responsabilități privind protecția mediului aferente părților implicate în cadrul proiectului;
4. Proceduri de lucru;
5. Măsuri de reducere a poluării rezultate în urma desfășurării lucrărilor;
6. Planul de prevenire și control al poluărilor accidentale;
7. Instruirea personalului implicat în activitățile din cadrul proiectului;
8. Comunicarea Planului de Management al Mediului;
9. Monitorizarea implementării Planului de Management al Mediului;
10. Legislația relevantă avută la baza stabilirii Planului de Management al Mediului.
11. Modul de îndeplinire a obligațiilor impuse prin principiul DNSH și a Documentelor achiziției, cu evidențierea distinctă a cel puțin :
a) Modului în care ne asumăm aplicarea cerințelor DNSH la nivelul proiectului nr. 514/2023 întocmit de către SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL;
b) Modului în care ne asumăm respectarea obligațiilor impuse prin OUG 92/2021 privind atingerea unui nivel minim de reciclare, reutilizare sau alte operațiuni de valorificare materială în cuantum de minim  70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile de construcție şi desființări aferente contractului de lucrări atribuit.


Am luat act de faptul că în cadrul viitorului contract de achiziție publică, noi, în calitate de executant al lucrărilor, ne vom asuma și rolul de Producător de deșeuri (producător inițial de deșeuri), conform dispozițiilor pct. 24 și pct. 25 din Anexa 1 la OUG 92/2021 , având în același timp și calitatea de deținător de deșeuri (pe perioada execuției lucrărilor).

În acest sens, în cadrul Planului de management al mediului, conform celor indicate la pct. 11 lit.. b) de mai sus, ne asumăm toate obligațiile legale ce decurg din asumarea acestor roluri, inclusiv cele privind gestionarea acestor deșeuri, prin colectarea selectivă a tuturor deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor dar și a asigurării transportării, valorificării (reciclării) și eliminării acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizați în acest sens.

În scopul confirmării îndeplinirii cerințelor impuse de DNSH, vom prezenta rapoarte periodice cu privire la cantitățile de deșeuri generate și colectate selectiv în urma execuției lucrărilor, modul de selectare al acestora precum și documente emise de operatorii autorizați care confirmă cantitățile de deșeuri ce au fost supuse procesului de reciclare, reutilizare sau alte operațiuni de valorificare materială a acestora, în scopul atingerii indicatorului impus prin art. 17 alin. (7) din OUG 92/2021 și pct. 11 lit. b) de mai sus.


[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (incl. subcontractanți), planul de management al mediului va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct activitățile care-i revin fiecărui membru al grupului precum și implicarea și contribuția în cadrul implementării planului de management al mediului de către personalului desemnat din cadrul operatorilor economic participanți la ofertă].


1. [bookmark: _Toc35518915]RISCURI
[bookmark: _Toc35518916]
9. Planul de management al riscurilor

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă obligațiile ce-i revin, conform cap.7.1 din caietul de sarcini]

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanți), planul de management al calității va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct riscurile și măsurile asociate fiecărui membru al grupului precum și implicarea și contribuția în cadrul implementării planului de management al riscului de către personalul desemnat din cadrul operatorilor economici participanți la ofertă].

Anexăm propunerii tehnice, un plan de management al riscurilor asociate activităților specifice de execuție a contactului, în corelare directă cu conținutul ofertei noastre.

Planul de management al riscurilor prevede principalele riscuri care pot apărea la nivelul organizației noastre  pe perioada execuției lucrărilor aferente contractului, clasificate pe categorii de risc, împreună cu măsurile pe care intenționăm să le aplicăm în acest sens.

În pregătirea Planului de management al riscurilor, am avut în vedere ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și am estimat posibilele efecte ale acestora împreună cu măsurile de atenuare aferente acestora. 

În acest sens, la întocmirea ofertei, am luat în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

La momentul întocmirii planului de management al riscurilor am evaluat ipotezele următoare (fără a ne limita la):
1. activitățile ce fac obiectul contractului sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
1. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea activităților contractului în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția noastră, în măsura în care sunt la dispoziția Achizitorului (Beneficiarului);
1. buna cooperare între toate părțile implicate: Achizitor (Beneficiar), Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

În pregătirea Planului de management al riscurilor, am avut în vedere, cu titlu exemplificativ, cel puțin riscurile descrise în continuare. 

[bookmark: _Hlk35937448]Prin modul în care vom îndeplini activitățile contractului vom ține cont de următoarele riscuri identificate:

i. [bookmark: _Hlk64373297]perturbarea activităților din perimetrul în care se vor executa lucrările (inclusiv Organizarea de șantier), datorită activităților de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului 
ii. identificarea de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Proiectanții lucrărilor, activități derulate în cadrul contractului.
iii. [bookmark: _Hlk64373354][bookmark: _Hlk64373387]interpretări ale unor acte normative/norme tehnice de către reprezentanții autorităților cu rol în monitorizarea/avizarea lucrărilor (ex.: ISC, etc), în mod diferit de cele propuse de către proiectant în cadrul documentațiilor tehnico-economice întocmite în cadrul proiectului (identificate cu ocazia vizitei în teren sau la momentul evaluării documentelor supuse verificării/avizării acestora) ce impun refacerea unor lucrări sau completarea acestora (inclusiv a documentelor tehnico-economice aferente).
iv. [bookmark: _Hlk64373406]apariția unor condiții atmosferice neprielnice pentru realizarea lucrărilor de  construcții în termenul impus prin graficul de execuție;
v. [bookmark: _Hlk64373427]neîncadrarea în termenul stabilit pentru execuția lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor aferent contractului, din motive ce nu țin de culpa Beneficiarului;
vi. introducerea/utilizarea unor elemente/ soluții/materiale/tehnologii de execuție, ce sunt necesare a fi puse în operă, în mod suplimentar față de cele prevăzute în documentațiile tehnico-economice întocmite de proiectant, pentru atingerea indicatorilor proiectului.
vii. bugetarea insuficientă/omisiunea bugetării corespunzătoare în cadrul prețului ofertat (raportat la data depunerii ofertei), ale unor elemente de cost/soluții/tehnologii de execuție ce sunt necesare a fi procurate/realizate și puse în operă, pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu standardele/reglementările tehnice valabile la data întocmiri ofertei, în scopul obținerii rezultatelor și atingerii obiectivelor aferente proiectului investițional
viii. [bookmark: _Hlk158889046]neîndeplinirea cerințelor privind DNSH, în ceea ce privește atât cerințele specifice solicitate prin Proiectul tehnic cât și a cerințelor impuse de OUG 92/2021 privind atingerea unui nivel minim de reciclare, reutilizare sau alte operațiuni de valorificare materială în cuantum de minim  70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile de construcție şi desființări aferente contractului de lucrări atribuit

Prin modul în care am conceput Planul de management al riscurilor, acesta a fost structurat astfel încât face referire la cel puțin următoarele elemente/capitole:
1. Aspecte generale;
2. Identificarea riscurilor (cu referire cel puțin la riscurile mai sus descrise);
3. Măsurile tratare/gestionare (aferente tuturor riscurilor identificate).

Pentru gestionarea acestor riscuri, prezentăm anexat prezentei propuneri tehnice planul de management al riscurilor, întocmit conform cerințelor cap.7.1. din caietul de sarcini.

[Se va anexa propunerii tehnice planul de management al riscurilor întocmit conform instrucțiunilor din cadrul cap. 7.1. din caietul de sarcini]

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici  (incl.  subcontractanți), planul de management al riscului va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct riscurile și măsurile asociate fiecărui membru al grupului precum și implicarea și contribuția în cadrul implementării planului de management al riscului de către personalului desemnat din cadrul operatorilor economici participanți la ofertă].




[bookmark: _Toc35518917]10.2. Asigurări aferente activităților contractului 

Ne obligăm să deținem asigurări a căror sferă de acoperire să cuprindă atât activitățile de execuție a lucrărilor.

[bookmark: _Hlk64374148]Pentru activitățile de execuție a lucrărilor, vom deține asigurări care vor acoperi șantierul și lucrările care fac obiectul contractului cât și utilajele și personalul implicat în execuția acestor lucrări, ce vor avea un nivel de despăgubire de min. 500.000 lei. Perioada de valabilitate a asigurărilor va acoperi toată perioada de execuție a lucrărilor.

Anexăm propunerii tehnice, o declarație pe proprie răspundere privind angajamentul încheierii acestei polițe de asigurare.

[Se va anexa propunerii tehnice o declarație pe proprie răspundere (model propriu) privind angajamentul încheierii acestei polițe de asigurare conform instrucțiunilor din cadrul cap. 7.2. din caietul de sarcini]


1. [bookmark: _Toc35518918]PREZENTAREA ABORDĂRII, METODOLOGIEI ȘI PROGRAMULUI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI 

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă obligațiile ce-i revin, conform cap.8 din caietul de sarcini]

10. Privind abordarea și metodologia folosită pentru execuția contractului

Vom îndeplini viitorul contract de achiziție publică, conform propunerii tehnice înaintate, respectiv conform  cerințelor caietului de sarcini, abordând o metodologie de realizare a contractului, având la bază metodologiile standard folosite în  execuția de lucrări.

Abordarea și metodologia de execuție a lucrărilor reflectă capacitatea noastră de a realiza lucrările ce fac obiectul contractului, având la bază resursele umane (personal cheie și personal de execuție) cât și resursele materiale (utilaje, echipamente și alte facilități tehnice necesare a fi utilizate pentru execuția lucrărilor) de care dispunem și pe care intenționăm să le implicăm în realizarea lucrărilor.

Prezentăm anexat, în mod detaliat metodologia prin care ne propunem să realizăm concret activitățile contractului cu respectarea tuturor elementelor și cerințelor caietului de sarcini.

Am luat la cunoștință faptul că avem libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată, cu condiția ca aceasta să asigure îndeplinirea contractului în condiții optime, întocmirea livrabilelor contractului atât în conformitate cu cerințele cadrului legal aplicabil în materie cât și cu respectarea cerințelor documentației de atribuire și atingere obiectivelor/rezultatelor contractului așa cum acestea au fost definite în cadrul caietului de sarcini.

Metodologia prezentată corespunde reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în Propunerea Tehnică, iar abordarea propusă este în concordanță cu metodologia propusă. 

Anexăm prezentei propuneri tehnice metodologia de realizare a contractului în acord cu cerințele caietului de sarcini.


11.2. Privind programul de realizare a contractului 

În cadrul propunerii tehnice prezentăm programul de realizare a lucrărilor aferente viitorului contract de achiziție publică, conceput pentru toate etapele și activitățile sale, așa cum acestea au fost prezentate în cadrul proiectului tehnic și definite în tabelele 5, 6, 7 și 8  din caietul de sarcini, cu respectarea cadrului legal aplicabil în materie.

Activitățile din cadrul Contractului se vor desfășoară pe baza Programului de realizare a lucrărilor prezentat odată cu Propunerea Tehnică.

Prin Programul de realizare a lucrărilor vom prezenta modul în care ne propunem să realizăm lucrările inclusiv descrieri succinte ale tuturor operațiunilor componente, surprinzând succesiunea exactă a activităților, precum și intervalele de timp în care ne propunem să fie executate lucrările. 

Programul de realizare a lucrărilor va ține cont (după caz) și de următoarele elemente: lucrările temporare și permanente ce vor fi executate, toate activitățile care interferează într-un fel sau altul cu lucrările existente și cu exploatarea acestora; perioadele de timp necesare pentru verificarea și aprobarea documentelor executantului de către achizitor (beneficiar) precum si obținerea aprobărilor necesare în baza prevederilor legislației în vigoare, succesiunea, programarea și durata testelor.

În cadrul acestui program de realizare a lucrărilor vom mai evidenția și gradul de utilizare a resurselor umane (personal direct lucrativ) și materiale (echipamente/utilaje) direct implicate în procesul de realizare a lucrărilor, pentru fiecare obiect în parte. 


Prin programul de realizare a lucrărilor vom descrie cel puțin (fără a se limita la):
1. abordarea din punct de vedere al procesului tehnic de execuție (metodologia tehnică de execuție a lucrărilor) propus  pentru realizare lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publică;
1. programul de execuție al lucrărilor (grafic GANTT), cu indicarea modului de alocare a resurselor umane și materiale implicate în procesul tehnic de execuție


Programul de execuție, aferent lucrărilor ofertate, se prezintă sub forma unui grafic GANTT care prezintă succesiunea și interrelaționarea tuturor activităților și sub-activităților propuse de către noi în cadrul propunerii tehnice, și respectă următoarele cerințe:
1. graficul GANTT este structurat astfel încât să reflecte cel puțin următoarele:
0. principalele faze ce alcătuiesc execuția contractului;
0. obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările, respectiv obiectele și categoriile de lucrări principale din cadrul listelor de cantități;
1. graficul GANTT prezintă succesiunea și inter-relaționarea dintre activități și sub-activități și este în conformitate cu metodologia de execuție propusă de noi în cadrul ofertei. Pentru o identificare mai ușoară a corespondenței dintre metodologie și graficul fizic de execuție am utilizat un sistem de numerotare a activităților și sub-activităților unic în cele două documente; 
1. graficul GANTT prezintă, sub formă de jaloane (milestones), toate livrabilele pe care trebuie să le elaborăm conform caietului de sarcini (ex. detalii de execuție, etc);
1. pentru scala de planificare a duratei activităților și sub-activităților din graficul GANTT am folosit nivelul „lunar” (este întocmit pe luni calendaristice); 
1. la nivelul fiecărei activități/sub-activități din graficul GANTT au fost prezentate următoarele elemente: data de început, data de finalizare și durata în zile calendaristice;
1. Graficul GANTT evidențiază drumul critic clar identificat în planificarea activităților, și permite în mod automat, orice inter-relaționări și dependențe între activități și sub-activități;
1. Graficul GANTT este organizat astfel încât să fie lizibil pe format(e) de max. A3. 

Resursele umane și tehnice planificate pentru realizarea fiecărei activități și sub-activități [se va alege  o variantă, în funcție de modul în care aceste documente au fost întocmite.] sunt detaliate în cadrul graficului GANTT [sau]  sunt detaliate într-o secțiune separată prin care se asigură corespondența cu activitățile și sub-activitățile prin respectarea structurii acestora din graficul GANTT.

Odată cu programul de realizare a lucrărilor și graficul GANTT, prezentăm și următoarele documente (ce NU conțin prețuri):
1. Lista de dotări și utilaje F4 (fără prețuri);
1. Fișele tehnice F5 solicitate prin proiectul tehnic (fără prețuri), în care am indicat cel puțin datele de identificare ale dotărilor/utilajelor ofertate (denumire comercială, producător) și specificațiile tehnice concrete aferente utilajelor/dotărilor ofertate (așa cum acestea sunt indicate de producător), corespondente specificațiilor tehnice solicitate prin fișele tehnice din cadrul proiectului tehnic


Programul de realizare a Contractului, respectiv Graficul GANTT aferent, se va actualiza după semnarea Contractului și va genera date de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului. Programul de realizare a Contractului acceptat în mod expres de Beneficiar, în ultima ședință de progres devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare. 


[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici  (incl. subcontractanți), propunerea tehnică  va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct modul în care fiecare membru al grupului este implicat în cadrul programului de realizare a contractului.]

Anexăm prezentei propuneri tehnice programul de realizare a contractului, în acord cu cerințele caietului de sarcini.
	
[bookmark: _Toc35518924]
1. [bookmark: _Toc31133032]LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

11. [bookmark: _Toc31133033]Locul desfășurării activităților

Activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini se vor realiza precum urmează:

1. Privind execuția lucrărilor: în cea mai mare parte la adresa obiectivului de investiție, definită în cadrul proiectului tehnic;
1. Privind management contractului de execuție a lucrărilor: la sediul Beneficiarului, la adresa obiectivului de investiție sau în al loc convenit de comun acord între părți.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, suntem responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii. Această obligație se aplică și în cazul organizării vizitelor în teren, în cadrul șantierului și căilor de acces către/dinspre acesta.

11. [bookmark: _Toc31133034]Data de început și data de încheiere a activităților contractului

Suntem de acord ca începerea contractului să fie imediat după semnarea acestuia și că execuția lucrărilor să înceapă în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile după emiterea ordinului de începere a lucrărilor, conform clauzei 8.1. din contract.

Finalizarea execuției lucrărilor aferente contractului este programată în termen de 12 luni de la momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, dispozițiile clauzei 8.7 aplicându-se corespunzător.

1. RESURSELE UMANE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

12. [bookmark: _Toc35518925]Numărul și calificarea/experiența „personalului cheie” 

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre personalul propus a fi implicat în cadrul viitorului contract de achiziții publice, conform cerințelor de la cap. 10.1. din Caietul de Sarcini.

Pentru realizarea activităților ce fac obiectul Contractului, vom pune la dispoziție resurse umane ce dețin experiență relevantă în domeniul de activitate corespunzător activităților contractului, respectiv dețin următoarele specializări:
	Tabelul nr. 5

	Nr. crt.
	Nume și Prenume
persoanei propuse
	Expert solicitat
(„personal cheie”)
	Pregătire profesională
	Documente care atestă relațiile contractuale existente/propuse ale experților propuși și entitățile juridice ce formulează oferta
	Experiența similară relevantă
	Atestate/
Autorizații impuse de cadrul legal aplicabil în materie

	1
	Date identificare
	șef de șantier
	Documentele care atestă formele de pregătire profesională
	Se vor menționa: CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare
	Se vor menționa: recomandări, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare
	Nu este cazul

	2
	Date identificare
	Responsabil tehnic cu execuția
	Nu este cazul
	Se vor menționa: CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similar privind modul în care ofertantul își propune să îți asigure accesul la serviciile expertului 
	Nu este cazul
	Nu este cazul



Pentru expertul indicat la pct. 1 din tabelul nr. 5 de mai sus:
Anexăm prezentei propuneri tehnice copiile documentelor aferente expertului  cheie „Șef de șantier” propus, prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor de calificare profesională și experiența relevantă a acestuia, respectiv:
· CV-ul expertului Șef de șantier;
· Documentele care atestă formele de pregătire profesională 
· Documente care atestă relațiile contractuale existente/propuse ale expertului propus și entitățile juridice ce formulează oferta (CIM, declarații de disponibilitate, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare);
· Documente care atestă experiența similară relevantă cum ar fi recomandări, contracte de prestări servicii, sau alte documente similare.

Pentru experții indicați la pct. 2 din tabelul nr. 5 de mai sus:
Conform cadrului legal aplicabil în materie (conform Art. 3, alin.(4) din Instrucțiunea ANAP nr 1/2016) menționăm că Responsabilul tehnic cu execuția lucrărilor va interveni în activitățile de execuție a contractului în momentul ………………………………..[se va completa de ofertant].


În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, vom avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în tabelul de mai sus, vom asigura aceste resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, ne vom completa echipa cu propriul personal necesar, fără a putea pretinde sume suplimentare în acest scop.

Atunci când va fi cazul să realizăm înlocuirea unui membru al echipei de specialiști propusă prin oferta noastră, înlocuitorul va deține cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv, fără ca acest fapt să influențeze prețul contractului. Mai mult decât atât, înlocuirea unui expert se va realiza cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

[bookmark: do|caIV|si2|ar162]În cazul în care noi nu suntem în măsură să indicăm un înlocuitor cu cel puțin aceeași experiență și/sau calificare și cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Achizitorul (Beneficiarul) poate să decidă încetarea Contractului. 

Suntem de acord ca în situația în care Achizitorul (Beneficiarul) consideră că un membru al personalului nostru este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Achizitorul (Beneficiarul) poate să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. 

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, Achizitorul (Beneficiarul) poate solicita Contractantului să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie cad exclusiv în sarcina noastră.


Anexăm prezentei propuneri tehnice diagrama cu resursele umane propuse a fi implicate în execuția contractului, precum și relațiile de comunicare și subordonare între membrii echipei de experți cheie responsabili de execuția contractului.

[În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici  (inclusiv subcontractanți), propunerea tehnică  va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct resursele umane asociate fiecărui membru al grupului,  precum și implicarea și contribuția fiecărui expert în cadrul implementării contractului.]

Ne vom asigura că toți experții propuși să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Ne asumăm obligația de a asigura și de a urmări cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Ne asumăm obligația de a asigura și garanta Achizitorul că „experții-cheie” pe care îi propunem sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și că aceștia, prin modul în care își vor derula activitățile sunt capabili de a obține rezultatele asumate prin contract, așa cum acestea sunt prevăzute în cadrul caietului de sarcini, indiferent de perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

[bookmark: _Toc388967793][bookmark: _Toc395352080][bookmark: _Toc467053978][bookmark: _Toc528341266][bookmark: _Toc46235742]13.2. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în execuția contractului

Ne asumăm obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru) pentru executarea lucrărilor (personal direct lucrativ), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

Ne asumăm obligația de a asigura resursele umane necesare pentru execuția lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei precum obligația mobilizării de resurse suplimentare, fără a avea pretenția acoperirii costurilor suplimentare aferente,  în cazul în care, din motive ce nu se datorează Achizitorului, progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin graficul de execuție al lucrărilor.

13.3 [bookmark: _Toc529633098]INFRASTRUCTURA CARE VA FI UTILIZATĂ ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte modul în care își asumă obligațiile de la cap. 10.3 din Caietul de sarcini, împreună cu informații concrete despre infrastructura materială necesară derulării activităților contractului.]
[Se vor include aici informații despre echipamentele și/sau utilajele (inclusiv elemente necorporale), ce sunt necesare și sunt propuse a fi implicate de ofertant pentru realizarea activităților proiectului].

Ne vom asigura că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să îndeplinească activitățile în mod optim și să se concentreze asupra atingerii obiectivelor urmărite prin implementarea proiectului.

În acest sens, anexăm prezentei propuneri tehnice lista cu infrastructura tehnică (echipamente/utilaje/ mijloace de transport/etc) propusă a fi utilizată pentru execuția lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract de achiziție publică, împreună cu detalii aferente acestora respectiv cu documente suport din care să reiasă caracteristicile tehnice principale/esențiale ale acestora precum și modalitatea în care dispune de acestea. 

Această listă este corelată cu conținutul Programului de execuție a contractului (conform cerințelor de la cap. 8 din caietul de sarcini).

Infrastructura prezentată anexat propunerii tehnice este corespunzătoare scopului Contractului și îndeplinește toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la aceste elemente de infrastructura tehnică necesare pentru realizarea activităților în Contract.

Ne asumăm obligația de a asigura resursele materiale (echipamente/utilaje/etc) necesare pentru execuția lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei precum obligația mobilizării de resurse suplimentare, fără a avea pretenția acoperirii costurilor suplimentare aferente, în cazul în care, din motive ce nu se datorează Achizitorului, progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin graficul de execuție al lucrărilor.


În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici  (inclusiv subcontractanți), propunerea tehnică  va lua în calcul acest aspect, precizând în mod distinct resursele materiale asociate fiecărui membru al grupului precum și implicarea și contribuția acestora în cadrul implementării contractului.


1. [bookmark: _Toc529633099]MODALITATEA DE ASUMARE A RESPECTĂRII CADRULUI LEGAL DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modul în care își asumă obligațiile privind respectarea la întocmirea ofertei a cadrului legal aplicabil obiectului contractului inclusiv celor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă sale în cadrul viitorului contract, conform cerințelor de la cap.11 din caietul de sarcini] 

Conform art. 51 din Legea 98/2016 garantăm pe această cale că, la întocmirea ofertei am ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale in aceste domenii. Informații detaliate privind reglementările in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca se pot obține de la: Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (www.mmuncii.ro).

Anexăm declarația pe proprie răspundere (model Secțiunea Formulare) prin care atestăm faptul că la elaborarea ofertei  s-au respectat aceste cerințe.


1. [bookmark: _Toc529633100]MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care își asumă cerințele de la cap. 12 din Caietul de Sarcini. În acest sens, ofertantul va preciza informații cu privire la:
1. Modul în care își asumă gestionarea relației cu Achizitorul, conform cerințelor de la cap. 12.1. din Caietul de Sarcini
1. Modul în care își asumă obligațiile de prezentare a livrabilelor/documentelor contractului, conform cerințelor de la cap. 12.2 din Caietul de sarcini (tabel nr. 11)
1. Modul în care își asumă obligațiile cu privire la monitorizarea realizării activităților contractului conform cerințelor de la cap. 12.3. din Caietul de Sarcini

14. [bookmark: _Toc39478320]Gestionarea relației dintre Contractant și Achizitor (Beneficiar)

Prin prezenta propunere tehnică ne asumăm execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.

Ne obligăm să transmitem Beneficiarului notificări de îndată ce suntem conștienți de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea:
i. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;
ii. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat; 
iii. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice; 
iv. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini.

Ne obligăm să transmitem Beneficiarului notificări de și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel de Achizitor (Beneficiar). Toate notificările pe perioada derulării activităților din  Contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și incluse în Registrul riscurilor utilizat ca dată de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. 

[bookmark: _Toc39478321]

14. Livrabilele/documentele solicitate 

De asemenea ne asumăm prezentarea livrabilelor contractului sub următoarea formă:
	[bookmark: _Toc39478322]Tabelul nr. 6

	Livrabile/document
	Detaliere Modalitate de prezentare

	Documente aferente execuției lucrărilor
	Toate documentele aferente le vom livra achizitorului (beneficiarului) într-un exemplar original și într-un exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD), în format scanat (format PDF)

	Cartea tehnică a construcției (Secțiunea B)
	Toate documentele aferente le vom livra achizitorului (beneficiarului) într-un exemplar original și într-un exemplar pe suport media (memorie flash sau CD/DVD), în format scanat (format PDF)




14.  Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului

Pentru monitorizarea activităților realizate în cadrul contractului, vom întocmi rapoarte de progres periodice (lunar/trimestrial).

Rapoartele de progres vor fi transmise Autorității Contractante în termen de trei zile lucrătoare de la finalizarea intervalului de referință (lunar/trimestrial).

Prin excepție de la cele de mai sus, înțelegem că raportul de progres se va prezenta și la solicitarea expresă a Achizitorului (Beneficiarului), la un termen indicat de acesta din urmă prin solicitarea formulată în acest sens, termen ce nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitării.

Formatul și detaliile privind conținutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după semnarea Contractului.

1. [bookmark: _Toc529633102]ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICĂ

[Se vor prezenta, sub formă de anexe la propunerea tehnică, cel puțin documentele de mai jos.]

Anexăm prezentei propuneri tehnice următoarele documente:
a) Planul de management al calității –conform cap. 5.1. din caietul de sarcini;
b) Planul de management al mediului – conform cap. 6 din caietul de sarcini;
c) Planul de management al riscurilor, conform cap. 7.1 din caietul de sarcini;
d) Metodologia de realizare a contractului - conform cap. 8.1. din prezentul caiet de sarcini 
e) Programul de realizare a contractului – conform cap. 8.2. din prezentul caiet de sarcini
f) Prezentarea resurselor umane propuse pentru execuția contractului, împreună cu documentele suport ale experților propuși, conform cap. 10.1. din caietul de sarcini;
g) Prezentarea infrastructurii tehnice propuse pentru execuția contractului, împreună cu documentele suport, conform cap. 10.3 din caietul de sarcini;
h) Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul social și al mediului, conform cap. 11 din caietul de sarcini;
i) Alte documente solicitate prin Documentația de atribuire sau care sunt considerate de ofertant ca fiind relevante în raport cu cerințele acesteia.


	Numele Ofertantului:
	__________________________________

	
	

	Numele semnatarului:
	__________________________________

	
	

	Semnătura ofertantului:
	__________________________________
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